

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | *Los avances del proyecto constan sobre la creación del diseño de la Base de datos, mockups del sistema, el Módulo de geolocalización al contar con una ubicación en vivo del dispositivo, y por otro lado tenemos avances con el módulo de Power BI al crear el template base que usaremos en el módulo.* |
| --- | --- |
| Objetivos | *El Objetivo de la semana 8 y 9 será tener finalizado los módulos de Geolocalización y Power BI, y comenzar con el cambio de diseño de la web* |
| Metodología | *Tradicional Cascada* |
| Evidencias de avance | como evidencias, para evaluar el progreso de nuestro proyecto, se entregará los siguientes archivos:  -Video para visualización de módulo geolocalización y Power BI.  -Imágenes de referencia del estado actual de desarrollo.  -Modelo lógico y relacional.  -Script creación de base de datos en formato TXT |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |

| Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Desarrollo del*  *Geolocalización en*  *tiempo real* | *Visual Studio, Leaflet.js,OpenStreetMap* | **Semanas 8-9** | *Víctor Rivera* |  | *En curso* |  |
| *Desarrollo del*  *Módulo de*  *Reportes POWER*  *BI* |  | **Semanas 8-9** | *Cristofer Ibacache* | *Adaptación de modelos y bases de datos en Django a nuevas tecnologías y librerías.* | *En curso* |  |
| *Diseño de la*  *interfaz de usuario*  *(UI)* | *Visual Studio,css,html* | **Semanas 8-9** | *Patricio Bascuñán* | *Cambio en colores,botones,iconos y pequeñas funcionalidades, no presentó dificultad ya que era algo facil* | *En curso* | *nuevas librerias para el manejo de datos, solo en modulo de estadisticas(PowerBi)* |
| *Diagrama de casos de uso* | *Star uml* | **Semana 8** | *Patricio Bascuñan* | *Cambio en algún actor en relación a algún caso de uso* | *En curso* | *Algunos cambios de rol en actores* |
| *Creación de login* | *Visual Studio,css,html* | **Semana 9** | *Victor Rivera* | *Puesta en marcha del login para ser validado con credenciales* | *En curso* |  |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo  *El plan de trabajo se vio facilitado gracias a que cada integrante del grupo pudo resolver de buena manera y en los tiempos que corresponden a los que establecimos, con esto ya obtuvimos un gran avance en cuanto a lo que queremos desarrollar como solución web.* |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:  *El plan de trabajo tuvo un ajuste en cuanto a los tiempos en que realizaríamos cada módulo y funcionalidad, nuestra justificación para organizar nuevamente en que semana trabajaríamos cada módulo se basa para poder partir con los más complicado en el proyecto y lo que tiene un mayor impacto y relevancia de este, con estas tareas ya casi lista podemos enfocarnos luego en módulos más fáciles de crear.* |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  *El plan de trabajo fue ajustado por lo cual si nos fijamos en el primer plan de trabajo estamos atrasados ya que aún no empezamos con los módulos, esto se debe a que tuvimos una restructuración de este y decidimos dar un enfoque desde los más complicado y finalizar con lo que pensamos tiene menos dificultad, creemos que para la semana en la que estamos tenemos un buen avance y podremos cumplir en su totalidad con el alcance del proyecto* |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)